景联文采购管理制度

| 文件名称 | 景联文采购管理制度 | 版本号 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部门 | 供应链管理部 | 生效日期 | 2025年7月1日 |
| 编写人 | 应健肖 | 审批人 | 刘云涛、洪东钢、钱斌 |

# 一、总则

## 1.1 原则

公司所有采买项目，均需提交采购申请，经由供应链部门进行供应商筛选、价格比对后进行采购；

没有采购流程，不能支付任何费用；

采购需求、采购流程需遵循三真原则：真实需求、真实价格、真实决策。

## 1.2 适用范围

业务采购

数据采集、标注等业务需求

数据集采买

人力兼职、BPO等

软件开发、测试等技术服务，模型调用

采购侧对接窗口：王陈相

非业务采购

市场采购：媒体投放、SEO、品牌建设、网站建设、VI/Logo设计、公关活动等

行政采购：办公资产、IT设备、差旅服务、员工福利、办公室租赁、装修等

技术采购：服务器、硬盘等设备，MRO，SaaS/防火墙/VPN等软件服务

外包服务：人力资源服务、猎头服务、法律服务、咨询服务

采购侧对接窗口：应健肖

## 1.3 责任矩阵

| 部门 | 业务采购 | 非业务采购 |
| --- | --- | --- |
| 需求部门 | 准确的项目需求书 预算、详尽可行的SOP 主动发起并跟进项目各环节流程 | 真实有效的采购需求 准确的采购预算 |
| 采购 | 询比价规范（如3家以上真实报价） 搭建供应商体系，开发优质资源 流程合规 | 询比价规范（如3家以上真实报价） 保证供应商报价有效性 流程合规 |
| 法务 | 把控合同风险 | 把控合同风险 |
| 财务 | 把控付款节点和风险 | 把控付款节点和风险 |

# 二、业务采购流程

### 关键控制点

| 阶段 | 流程 | 前置条件 | 审批 | 关键控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估阶段 | 询价工单 | 明确的需求书： 理解前端商务需求 拆分初步可执行方案(人、物、地、时) 明确供应商画像、所需报价内容和形式 | 项目经理发起询价工单 项目总监审批需求 采购负责人分配采购 采购上传3家以上询价结果 | 报价 采购在收到询价工单后2天内完成询价 采购应遵循询比价规范，不少于3家供应商 价格由供应商发给采购，采购确认后同步项目 项目经理不得私下与供应商达成价格或其他协议 采购、项目均不得透露真实预算给供应商 禁止诱导报价、禁止串通报价、禁止伪造 |
|  | 试采试标 | 项目经理应参与需求澄清 | 试标原则上无费用。如产生费用，流程： ①供应商报费用；②采购确认；③开始试采试标；④项目验收试标结果；⑤采购付款； |  |
| 项目立项 | 立项+采购流程 | 采购流程要素： 完整、真实的预算 可执行的SOP(角色、职责、任务、计划) | 项目经理发起立项流程，包含预算和SOP等 项目总监审批预算和SOP，立项完成 项目经理发起采购流程，采购负责人分配采购员、采购员上传比价结果（3+） 采购负责人、项目经理、项目总监、CFO、CEO审批 | 供应商选择 项目经理针对供应商执行能力，判断是否合格 由供应链部门进行供应商选择 项目经理不得指定供应商，不得擅自与供应商达成协议 |
|  | 合同流程 | 合同要素： 明确的价格 明确的交付要求、工期要求 项目违约条款（背靠背） | 采购拟定合同，发起合同审批流程 法务审批合规性 项目经理审批项目需求、交付节点等 采购负责人、项目总监、CFO审批 | 无合同不执行项目 采购在立项采购流程完成后4天内完成合同签订（含寄送时间） |
| 项目执行 |  | 项目启动条件： 立项采购流程完成审批 供应商合同签订完成 给供应商发送正式SOP、交付要求 | 项目经理就每个项目拉群，包括项目组长、分管采购、供应商负责人/项目人员等 | 项目风险把控 项目经理应每天统计当日数据进度，并上传系统 项目经理作为第一责任人应及时处理风险，瞒报将严肃处理 需求变更 如遇需求变更、需求新增，应调整SOP 如涉及价格变更，应调整预算、调整合同 紧急项目报备 项目经理梳理执行方案，采购完成询比价 报备项目总监、财务总监、采购负责人 项目经理在7天内补充完整流程 |
| 项目验收 | 客户验收流程 供应商验收流程 结项流程 | 给供应商验收的条件： 客户验收确认 项目、采购确认是否违约处罚及扣款金额 供应商验收流程审批完成 | 项目经理发起结项流程、项目总监审批 项目经理和采购确认是否违约处罚 项目经理发起供应商验收流程 项目总监、采购、CFO、CEO审批 给供应商发送验收单，供应商盖章、开票 | 客户验收后3天内完成供应商验收 未完成供应商验收流程，不允许对外发验收单 验收单上传系统，审批后由采购发送 |
| 供应商付款 | 供应商付款流程 | 给供应商付款的条件： 供应商验收流程完成，验收单盖章返回 发票合规 账期日付款，不早付，不晚付 | 采购发起付款流程、采购负责人审批 财务核对 CFO、CEO审批 出纳办理 | 确保付款符合账期，不早付，不晚付 |

# 三、非业务采购流程

### 关键控制点

| 阶段 | 流程 | 前置条件 | 审批人 | 重点提醒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求阶段 | 采购流程-预算审批 | 明确的需求 详细、真实的预算 | 需求人发起采购流程 需求部门主管审批预算 | 需求和预算需要真实可信 任何物品、服务采购必须要有采购流程 |
|  |  | 注：如整体预算小于2000元，预算快速审批完成后，需求人可直接采买，确认收货后提交报销。 |  |  |
| 询比价 | 采购流程-询比价 | 预算已完成审批 | 采购上传3家以上比价结果 需求人、需求部门主管、CFO、CEO审批 | 供应商选择 项目经理针对服务/产品，判断是否合格 由采购进行供应商选择 |
| 合同 | 合同流程 | 合同要素： 明确的价格 明确的交付要求、工期要求 项目违约条款 | 采购拟定合同，发起合同审批流程 法务审批合规性 需求人审批项目需求、交付节点等 采购负责人、需求部门主管、CFO、CEO审批 | 无合同不执行 采购在立项采购流程完成后5天内完成合同签订（含寄送时间） |
| 项目执行 |  | 启动条件： 采购流程完成审批 供应商合同签订完成 |  | 需求人监督供应商完成服务、产品交付 如有风险及时预警 |
| 供应商付款 | 供应商付款流程 | 给供应商付款的条件： 完成交付的服务、产品验收 发票合规 账期日 | 采购发起付款流程 需求人确认服务、产品验收合格 财务核对 CFO、CEO审批 出纳办理 | 确保服务、产品已交付，验收合格 确保付款符合账期，不早付，不晚付 |

# 四、管理红线

## 3.1 需求/项目部门要求

| 禁止行为 | 处罚措施 |
| --- | --- |
| 诱导供应商报价、透露真实预算 | 以员工手册和公司管理条例进行相应处罚 |
| 私下与供应商达成价格协议 |  |
| 变相指定供应商、串通价格 |  |
| 无流程、无合同，擅自执行项目 |  |
| 项目风险不上报，项目执行过程不作为 |  |
| 廉政问题 | 重大舞弊，解除劳动合同+追偿 |

## 3.2 采购人员红线

| 禁止行为 | 处罚标准 |
| --- | --- |
| 询价供应商＜3家 （独家资源除外） | 季度累计1次：警告 累计2次：扣绩效50%，重新培训考核 累计3次以上：降薪调岗，情节严重者解除劳动合同 |
| 未留存书面沟通记录、书面报价 |  |
| 诱导供应商报价、透露真实预算 |  |
| 擅自修改供应商报价单，伪造报价单 与供应商串通价格 | 视为重大舞弊，解除劳动合同+追偿 |
| 廉政问题 | 重大舞弊，解除劳动合同+追偿 |

## 3.3 供应商红线

| 违规情形 | 处罚措施 |
| --- | --- |
| 报价后无正当理由拒单 | 列入观察名单3个月，期间不得参与新项目 |
| 提供虚假产能、报价 |  |
| 拒单或虚假报价3次 | 永久黑名单，追究违约责任 |
| 其余违规情形 | 按照合同条款进行处罚 |
| 廉政问题 | 永久拉黑，追究法律责任 |

## 3.4 馈赠处理

预防

合同中包含“反商业贿赂及廉洁条款”，供应商和景联文员工均需遵守，如有违反将追究双方法律责任；

采购应向供应商进行廉政宣导，预防和杜绝一切不正当往来。

处理

如有供应商或其他公司或个人，向景联文采购人员、项目经理或任何其他部门员工，提出任何馈赠（包括但不限于现金/等价物、各类礼品、服务或旅游餐饮体验等等），均应当场礼貌拒收、强调廉政重要性，并向部门主管报备；

如事后发现馈赠（如快递寄送），应在2小时内书面报备部门负责人、HR负责人，退还馈赠并强调廉政重要性，情节严重或屡教不改者降低供应商评级或停止合作。

处罚

收受任何馈赠/现金：解除劳动合同，追索受贿金额3倍罚款，情节严重者法院起诉追究相关责任；

默许团队收受馈赠：部门负责人降职，公司通报批评，情节严重者解除劳动合同。